สัญญาจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์และให้บริการ

(Software Development and Services Agreement)

สัญญาเลขที่: [●]

โครงการ: ระบบจองคิวรับ–ส่งสินค้าหน้าคลัง (Fameline Dock Queue)

สถานะเอกสาร: ร่างฉบับที่ 0.1 ลงวันที่ 30 กันยายน 2569 — เพื่อการพิจารณา ยังไม่มีผลผูกพัน

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ [●] เมื่อวันที่ [●] ("วันที่สัญญามีผลบังคับ") ระหว่าง

(1) บริษัท โกอะลอง จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ [●] สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ [●] โดย [●] ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ให้บริการ" ฝ่ายหนึ่ง กับ

(2) บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ [●] สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ [●] โดย [●] ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ลูกค้า" อีกฝ่ายหนึ่ง

ผู้ให้บริการและลูกค้า ต่อไปเรียกรวมกันว่า "คู่สัญญา" และเรียกแยกกันว่า "คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง"

อารัมภบท

(ก) ผู้ให้บริการประกอบธุรกิจออกแบบ พัฒนา และดูแลรักษาระบบซอฟต์แวร์ และเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มจองคิว GoAlong Queue

(ข) ลูกค้าประสงค์ว่าจ้างผู้ให้บริการพัฒนา ปรับแต่ง ติดตั้ง และส่งมอบระบบจองคิวรับ–ส่งสินค้าหน้าคลัง เพื่อใช้ในกิจการของลูกค้า

(ค) ในการปฏิบัติตามสัญญา คู่สัญญาจะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับต่อกัน และผู้ให้บริการจะเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลของลูกค้า รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า พนักงาน และพนักงานขับรถ

คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คำนิยามและการตีความ

1.1 ในสัญญานี้ เว้นแต่บริบทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

| คำ | ความหมาย |
| --- | --- |
| "สัญญา" | สัญญาฉบับนี้ รวมถึงเอกสารแนบท้ายทุกฉบับ และเอกสารขอเปลี่ยนแปลงงานที่คู่สัญญาลงนามแล้ว |
| "ขอบเขตงาน" หรือ "SOW" | เอกสารแนบท้าย 1 และฉบับที่ออกเพิ่มเติมภายหลัง |
| "ระบบ" | ซอฟต์แวร์ที่ผู้ให้บริการพัฒนาและส่งมอบตาม SOW |
| "ผลงานส่งมอบ" | ระบบ รหัสต้นฉบับ (Source Code) เอกสาร และสิ่งอื่นที่ระบุให้ส่งมอบใน SOW |
| "ทรัพย์สินทางปัญญาเดิม" (Background IP) | ซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ม ไลบรารี เครื่องมือ แม่แบบ ความรู้ความชำนาญ และส่วนประกอบที่คู่สัญญาฝ่ายใดเป็นเจ้าของหรือพัฒนาขึ้นก่อนหรือนอกเหนือจากสัญญานี้ สำหรับผู้ให้บริการให้รวมถึงแพลตฟอร์ม GoAlong Queue |
| "ผลงานเฉพาะ" (Foreground IP) | ส่วนของระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อลูกค้าโดยเฉพาะตามสัญญานี้ ตามรายการใน SOW |
| "ข้อมูลของลูกค้า" | ข้อมูลทั้งหมดที่ลูกค้า ผู้ใช้งานของลูกค้า หรือระบบของลูกค้า นำเข้า ส่ง หรือสร้างขึ้นในระบบ รวมถึงข้อมูลใบสั่งขาย ใบสั่งซื้อ ข้อมูลคู่ค้า และข้อมูลส่วนบุคคล |
| "ข้อมูลที่เป็นความลับ" | มีความหมายตามเอกสารแนบท้าย 2 |
| "ข้อมูลส่วนบุคคล" | มีความหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("PDPA") |
| "เอกสารขอเปลี่ยนแปลงงาน" หรือ "CR" | เอกสารตามข้อ 5 |
| "วันทำการ" | วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00–18.00 น. ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ของประเทศไทย |
| "วันขึ้นระบบใช้งานจริง" (Go-Live) | วันที่ระบบเปิดใช้งานจริงกับข้อมูลจริงของลูกค้าเป็นวันแรก |
| "ลายลักษณ์อักษร" | รวมถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และข้อความผ่านแอปพลิเคชันสนทนาในช่องทางที่ระบุตามข้อ 20 |

1.2 หัวข้อของข้อสัญญามีไว้เพื่อความสะดวกในการอ้างอิง ไม่มีผลต่อการตีความ

1.3 ลำดับความสำคัญของเอกสาร หากข้อความขัดหรือแย้งกัน ให้ใช้บังคับตามลำดับดังนี้ (1) เอกสารแนบท้าย 3 (ข้อตกลงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) เฉพาะเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล (2) ตัวสัญญา (3) เอกสารแนบท้าย 2 (4) เอกสารแนบท้าย 1 และ CR โดยฉบับที่ลงนามหลังสุดมีผลเหนือฉบับก่อน (5) เอกสารอื่น

ข้อ 2. ขอบเขตของการให้บริการ

2.1 ผู้ให้บริการตกลงพัฒนา ปรับแต่ง ติดตั้ง ทดสอบ ฝึกอบรม และส่งมอบระบบ ตามรายละเอียด กำหนดเวลา และเกณฑ์การรับมอบใน SOW

2.2 ขอบเขตงานเป็นไปตาม SOW เท่านั้น งานที่มิได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งใน SOW ให้ถือว่าอยู่นอกขอบเขตของสัญญา

2.3 ผู้ให้บริการจะปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความชำนาญ และความระมัดระวังตามมาตรฐานวิชาชีพที่ยอมรับโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

2.4 ผู้ให้บริการอาจใช้ผู้รับจ้างช่วงได้ โดยยังคงรับผิดต่อลูกค้าในการกระทำของผู้รับจ้างช่วงเสมือนเป็นการกระทำของตนเอง ทั้งนี้ ผู้รับจ้างช่วงที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลต้องเป็นไปตามเอกสารแนบท้าย 3

2.5 คู่สัญญาอาจตกลงทำ SOW ฉบับเพิ่มเติมสำหรับงานระยะถัดไปหรือบริการดูแลระบบ (Maintenance Agreement: MA) โดย SOW แต่ละฉบับอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสัญญานี้

ข้อ 3. หน้าที่ของลูกค้า และการเลื่อนกำหนดเวลา

3.1 ลูกค้ามีหน้าที่ส่งมอบข้อมูล เนื้อหา สิทธิ์เข้าถึงระบบ บัญชีบริการภายนอก และคำวินิจฉัย ตามรายการและกำหนดเวลาใน SOW และแต่งตั้งผู้ประสานงานที่มีอำนาจตัดสินใจในนามลูกค้า

3.2 หากลูกค้าส่งมอบหรือให้คำวินิจฉัยล่าช้ากว่ากำหนด กำหนดส่งมอบงานของผู้ให้บริการให้เลื่อนออกไปเท่ากับจำนวนวันที่ล่าช้าโดยอัตโนมัติ และผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดในความล่าช้าดังกล่าว

3.3 หากความล่าช้าตามข้อ 3.2 เกินกว่า 15 วันทำการติดต่อกัน ผู้ให้บริการมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการที่ทีมงานต้องหยุดรอ ตามอัตราที่ระบุใน SOW และมีสิทธิจัดสรรบุคลากรใหม่ โดยกำหนดเวลาส่งมอบให้ตกลงกันใหม่เป็นลายลักษณ์อักษร

3.4 ลูกค้ารับรองว่ามีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในข้อมูลของลูกค้าที่ส่งมอบให้ผู้ให้บริการ และการที่ผู้ให้บริการใช้ข้อมูลดังกล่าวตามสัญญาไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลใด

ข้อ 4. การส่งมอบและการรับมอบงาน

4.1 เมื่อผู้ให้บริการส่งมอบงานแต่ละงวด ลูกค้ามีเวลาตรวจรับ 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบ ("ระยะเวลาตรวจรับ")

4.2 หากลูกค้าไม่แจ้งข้อบกพร่องเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาตรวจรับ หรือนำระบบไปใช้งานจริง ให้ถือว่าลูกค้ารับมอบงานงวดนั้นแล้ว และค่าบริการงวดนั้นถึงกำหนดชำระ

4.3 "ข้อบกพร่อง" หมายถึงเฉพาะกรณีที่ระบบทำงานไม่ตรงตาม SOW ความต้องการที่อยู่นอกเหนือ SOW ให้ดำเนินการตามข้อ 5

4.4 เมื่อได้รับแจ้งข้อบกพร่อง ผู้ให้บริการจะแก้ไขและส่งมอบใหม่ภายในระยะเวลาอันสมควร การตรวจรับงานแต่ละงวดกระทำได้ไม่เกิน 2 รอบ เมื่อข้อบกพร่องที่แจ้งไว้ได้รับการแก้ไขครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าลูกค้ารับมอบงาน

4.5 ข้อบกพร่องที่ไม่กระทบการใช้งานหลักของระบบ ไม่เป็นเหตุให้ปฏิเสธการรับมอบ โดยผู้ให้บริการจะแก้ไขภายในระยะเวลารับประกัน

ข้อ 5. การเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน (Change Control)

5.1 การเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือลดขอบเขตงานภายหลังวันที่สัญญามีผลบังคับ ต้องจัดทำเป็นเอกสารขอเปลี่ยนแปลงงาน ระบุขอบเขตที่เปลี่ยนแปลง ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง และค่าบริการที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

5.2 CR มีผลผูกพันเมื่อผู้มีอำนาจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่เริ่มงานตาม CR ก่อนได้รับความเห็นชอบดังกล่าว

5.3 การตกลงด้วยวาจาไม่ผูกพันคู่สัญญา

5.4 หากมูลค่า CR สะสมเกินร้อยละ 20 ของค่าบริการตาม SOW ฉบับนั้น คู่สัญญาจะร่วมกันทบทวนและกำหนดขอบเขต กำหนดเวลา และค่าบริการของ SOW ฉบับนั้นใหม่ทั้งฉบับ

ข้อ 6. ค่าบริการและการชำระเงิน

6.1 ลูกค้าตกลงชำระค่าบริการตามจำนวนและงวดที่ระบุใน SOW ค่าบริการเป็นราคาเหมา (Fixed Price) สำหรับขอบเขตงานใน SOW เท่านั้น

6.2 ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ลูกค้าเป็นผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ผู้ให้บริการทุกงวด

6.3 ลูกค้าจะชำระเงินภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ โดยโอนเข้าบัญชีที่ผู้ให้บริการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

6.4 หากลูกค้าผิดนัดชำระ ลูกค้าตกลงชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ [●] ต่อปีของจำนวนที่ค้างชำระ นับจากวันถึงกำหนดจนกว่าจะชำระครบถ้วน

6.5 หากลูกค้าค้างชำระเกิน 30 วันนับจากวันถึงกำหนด ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือบางส่วนจนกว่าจะได้รับชำระ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 7 วัน และกำหนดส่งมอบให้เลื่อนออกไปตามจำนวนวันที่ระงับงาน

6.6 ค่าบริการของผู้ให้บริการภายนอก (เช่น ค่าเช่าเครื่องแม่ข่าย ฐานข้อมูล โดเมน บริการส่งข้อความ) ลูกค้าเป็นผู้รับภาระและชำระตรงต่อผู้ให้บริการภายนอกนั้น เว้นแต่ SOW ระบุเป็นอย่างอื่น

6.7 ค่าอากรแสตมป์ตามสัญญานี้ ให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากร

ข้อ 7. กำหนดเวลาและค่าปรับ

7.1 ผู้ให้บริการจะส่งมอบงานตามกำหนดเวลาใน SOW ทั้งนี้ ภายใต้ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 6.5 และข้อ 17

7.2 หากผู้ให้บริการส่งมอบงานงวดสุดท้ายล่าช้ากว่ากำหนด โดยมิใช่เหตุจากลูกค้า ผู้ให้บริการภายนอก หรือเหตุสุดวิสัย ผู้ให้บริการตกลงชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าบริการตาม SOW ฉบับนั้นต่อวัน รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าบริการตาม SOW ฉบับนั้น

7.3 ค่าปรับตามข้อ 7.2 เป็นค่าเสียหายเพียงประการเดียวที่ลูกค้าเรียกได้สำหรับความล่าช้า

ข้อ 8. ทรัพย์สินทางปัญญา

8.1 ทรัพย์สินทางปัญญาเดิม คู่สัญญาแต่ละฝ่ายคงเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเดิมของตน สัญญานี้ไม่มีผลเป็นการโอนสิทธิดังกล่าว

8.2 ผลงานเฉพาะ ลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานเฉพาะ ตกเป็นของลูกค้าเมื่อลูกค้าชำระค่าบริการตาม SOW ฉบับนั้นครบถ้วนทุกงวดแล้วเท่านั้น

8.3 สิทธิใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาเดิมของผู้ให้บริการ เมื่อชำระค่าบริการครบถ้วน ผู้ให้บริการให้สิทธิแก่ลูกค้าในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง และบำรุงรักษาทรัพย์สินทางปัญญาเดิมของผู้ให้บริการที่ประกอบอยู่ในระบบ (รวมถึงรหัสต้นฉบับ) แบบไม่จำกัดระยะเวลา ไม่ผูกขาด ไม่มีค่าสิทธิเพิ่มเติม และไม่อาจเพิกถอนได้เว้นแต่ลูกค้าผิดข้อ 8.4 เพื่อใช้ภายในกิจการของลูกค้าและบริษัทในเครือของลูกค้าเท่านั้น

8.4 ลูกค้าจะไม่จำหน่าย ให้เช่า ให้สิทธิช่วง หรือนำทรัพย์สินทางปัญญาเดิมของผู้ให้บริการไปให้บริการแก่บุคคลภายนอกในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ

8.5 ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกและโอเพนซอร์ส ให้เป็นไปตามเงื่อนไขสิทธิใช้งานของซอฟต์แวร์นั้น ผู้ให้บริการจะจัดทำรายการซอฟต์แวร์ดังกล่าวส่งมอบพร้อมผลงานส่งมอบ

8.6 ข้อมูลของลูกค้า เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้าแต่ผู้เดียวตลอดเวลา ผู้ให้บริการไม่มีสิทธิใด ๆ ในข้อมูลของลูกค้า นอกจากสิทธิใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา

8.7 ผู้ให้บริการสงวนสิทธิใช้ความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด และเทคนิคทั่วไปที่ได้จากการปฏิบัติงาน ในงานอื่นได้ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลของลูกค้า

8.8 การชดใช้กรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ให้บริการรับรองว่าผลงานเฉพาะและทรัพย์สินทางปัญญาเดิมของผู้ให้บริการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือความลับทางการค้าของบุคคลภายนอก หากมีบุคคลภายนอกเรียกร้องต่อลูกค้าด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ให้บริการจะเข้าต่อสู้และชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาถึงที่สุดหรือสัญญาประนีประนอมที่ผู้ให้บริการเห็นชอบ โดยมีเงื่อนไขว่าลูกค้าแจ้งให้ทราบโดยไม่ชักช้า ให้ผู้ให้บริการเป็นผู้ควบคุมการต่อสู้คดี และให้ความร่วมมือตามสมควร ข้อนี้ไม่ใช้กับการละเมิดที่เกิดจากข้อมูลหรือวัสดุที่ลูกค้าจัดหา หรือการดัดแปลงที่มิได้กระทำโดยผู้ให้บริการ

ข้อ 9. การรักษาความลับ

9.1 คู่สัญญาตกลงผูกพันตามข้อตกลงรักษาความลับในเอกสารแนบท้าย 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

9.2 หน้าที่รักษาความลับมีผลตลอดอายุสัญญาและต่อไปอีก 3 ปีนับจากวันที่สัญญาสิ้นสุด เว้นแต่ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าและข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีผลต่อไปตราบเท่าที่ข้อมูลนั้นยังคงสถานะดังกล่าว

ข้อ 10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของลูกค้า

10.1 คู่สัญญารับทราบว่า ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ ลูกค้าเป็น ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ให้บริการเป็น ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตาม PDPA

10.2 คู่สัญญาตกลงผูกพันตามข้อตกลงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในเอกสารแนบท้าย 3 ซึ่งเป็นข้อตกลงตามมาตรา 40 วรรคสาม แห่ง PDPA และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

10.3 ผู้ให้บริการจะไม่ใช้ ขาย เปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการปฏิบัติตามสัญญา และจะไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้ฝึกสอนแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์หรือจัดทำฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น

ข้อ 11. ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

11.1 ผู้ให้บริการจะพัฒนาระบบตามแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ยอมรับโดยทั่วไป รวมถึงการควบคุมสิทธิ์เข้าถึงตามบทบาท การเข้ารหัสข้อมูลระหว่างการรับส่ง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนำเข้า การบันทึกประวัติการใช้งาน และการแยกสภาพแวดล้อมทดสอบออกจากสภาพแวดล้อมใช้งานจริง

11.2 ลูกค้ารับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน กุญแจเชื่อมต่อ (API Key) และอุปกรณ์ของตน ตลอดจนการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานภายในองค์กรของลูกค้า

11.3 เมื่อส่งมอบระบบ ผู้ให้บริการจะส่งมอบข้อมูลรับรองการเข้าถึง (Credentials) ทั้งหมดแก่ลูกค้าผ่านช่องทางที่ปลอดภัย และลูกค้าควรเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดการให้บริการ

ข้อ 12. การรับประกันผลงาน

12.1 ผู้ให้บริการรับประกันผลงานเป็นเวลา 3 เดือนนับจากวันขึ้นระบบใช้งานจริง ("ระยะเวลารับประกัน") โดยแก้ไขข้อบกพร่องที่ทำให้ระบบทำงานไม่ตรงตาม SOW โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตามระดับการให้บริการใน SOW

12.2 การรับประกันไม่ครอบคลุม

(ก) ความต้องการใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน

(ข) ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกแก้ไขระบบหรือฐานข้อมูลเอง

(ค) ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของระบบ เครื่องแม่ข่าย หรือเครือข่าย ที่มิได้กระทำโดยผู้ให้บริการ

(ง) ความขัดข้อง การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือการยุติบริการของผู้ให้บริการภายนอกที่ระบบเชื่อมต่อ

(จ) ข้อมูลที่ลูกค้าหรือระบบของลูกค้านำเข้าไม่ถูกต้อง

(ฉ) การใช้งานผิดวิธี ผิดวัตถุประสงค์ หรือเกินกว่าสภาพแวดล้อมการทำงานที่ระบุใน SOW

12.3 การสนับสนุนหลังพ้นระยะเวลารับประกัน เป็นไปตามข้อตกลงบริการดูแลระบบ (MA) ที่ทำแยกต่างหาก

12.4 นอกจากที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในสัญญา ผู้ให้บริการไม่ให้คำรับรองอื่นใด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงไม่รับรองว่าระบบจะทำงานโดยปราศจากข้อผิดพลาดหรือไม่หยุดชะงัก

ข้อ 13. ข้อจำกัดความรับผิด

13.1 ความรับผิดรวมทั้งหมดของผู้ให้บริการตามหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ ไม่ว่าจากมูลสัญญา ละเมิด หรือมูลเหตุอื่นใด ไม่เกินค่าบริการที่ลูกค้าได้ชำระแล้วตาม SOW ฉบับที่เป็นมูลเหตุแห่งการเรียกร้อง

13.2 คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ต้องรับผิดต่ออีกฝ่ายในความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ การขาดกำไร การสูญเสียรายได้ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือการสูญหายของข้อมูล

13.3 ข้อจำกัดในข้อ 13.1 และ 13.2 ไม่ใช้บังคับกับ (ก) ความเสียหายจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (ข) หน้าที่ชำระค่าบริการของลูกค้า และ (ค) ความรับผิดที่กฎหมายไม่อนุญาตให้จำกัด

13.4 [ทางเลือกสำหรับการเจรจา: ความรับผิดของผู้ให้บริการจากการฝ่าฝืนข้อ 9 หรือข้อ 10 ไม่เกิน [●] เท่าของค่าบริการตาม SOW ฉบับที่เกี่ยวข้อง]

ข้อ 14. อายุสัญญาและการบอกเลิก

14.1 สัญญามีผลตั้งแต่วันที่สัญญามีผลบังคับ จนกว่าคู่สัญญาจะปฏิบัติตาม SOW ทุกฉบับครบถ้วน หรือจนกว่าจะมีการบอกเลิกตามข้อนี้

14.2 คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือ SOW ฉบับใด โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร หากอีกฝ่าย

(ก) ผิดสัญญาในสาระสำคัญ และไม่แก้ไขภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าว หรือ

(ข) ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ล้มละลาย หรือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

14.3 ลูกค้ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่มีเหตุ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน และชำระ (ก) ค่าบริการของงานที่ส่งมอบแล้ว (ข) ค่าบริการของงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัดส่วนความคืบหน้าจริง และ (ค) ค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้บริการผูกพันไว้แล้วและไม่อาจยกเลิกได้

14.4 ผลของการสิ้นสุดสัญญา (ก) ผู้ให้บริการส่งมอบผลงานส่งมอบที่ลูกค้าชำระค่าบริการแล้ว (ข) ผู้ให้บริการส่งคืนและลบข้อมูลของลูกค้าตามเอกสารแนบท้าย 3 (ค) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายส่งคืนหรือทำลายข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่ายตามเอกสารแนบท้าย 2

14.5 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 13 ข้อ 14.4 ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อที่โดยสภาพมีผลต่อไป ให้คงมีผลภายหลังสัญญาสิ้นสุด

ข้อ 15. การอ้างอิงผลงาน

ผู้ให้บริการอาจระบุชื่อและเครื่องหมายการค้าของลูกค้า และคำอธิบายโครงการโดยสังเขป เป็นผลงานอ้างอิงของผู้ให้บริการได้ เมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าก่อน การเผยแพร่ภาพหน้าจอต้องไม่มีข้อมูลของลูกค้าหรือข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 16. การไม่ชักชวนบุคลากร

ตลอดอายุสัญญาและ 12 เดือนนับจากวันที่สัญญาสิ้นสุด คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่ชักชวนหรือว่าจ้างบุคลากรของอีกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อนี้ไม่ใช้กับการรับสมัครงานที่ประกาศเป็นการทั่วไป

ข้อ 17. เหตุสุดวิสัย

คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ต้องรับผิดในการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าอันเกิดจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของตน รวมถึงภัยธรรมชาติ โรคระบาด คำสั่งของรัฐ การขัดข้องของโครงข่ายโทรคมนาคมหรือไฟฟ้าเป็นวงกว้าง และการขัดข้องของผู้ให้บริการระบบคลาวด์รายใหญ่ โดยต้องแจ้งอีกฝ่ายโดยไม่ชักช้าและใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อบรรเทาผล หากเหตุดังกล่าวดำเนินต่อเนื่องเกิน 60 วัน คู่สัญญาฝ่ายใดมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 18. กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

ข้อ 19. การระงับข้อพิพาท

19.1 คู่สัญญาจะเจรจาโดยสุจริตเพื่อระงับข้อพิพาท โดยผู้ประสานงานโครงการของทั้งสองฝ่ายภายใน 15 วัน หากไม่ยุติ ให้เสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองฝ่ายภายใน 15 วันถัดไป

19.2 หากไม่อาจยุติได้ตามข้อ 19.1 ให้เสนอข้อพิพาทต่อศาลไทยที่มีเขตอำนาจในกรุงเทพมหานคร

[ทางเลือก: ให้ระงับโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ (TAI) สำนักงานศาลยุติธรรม อนุญาโตตุลาการ 1 คน สถานที่กรุงเทพมหานคร ภาษาไทย]

19.3 ข้อนี้ไม่ตัดสิทธิคู่สัญญาในการร้องขอวิธีการชั่วคราวหรือคำสั่งห้ามต่อศาล เพื่อคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับหรือทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อ 20. การบอกกล่าว

20.1 การบอกกล่าวตามสัญญาให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งถึงผู้ประสานงานตามที่อยู่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือกลุ่มสนทนาโครงการที่ระบุใน SOW

20.2 การบอกเลิกสัญญา การเรียกร้องค่าเสียหาย และการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ต้องส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้มีอำนาจของอีกฝ่ายด้วยทุกครั้ง การแจ้งผ่านแอปพลิเคชันสนทนาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ

ข้อ 21. ข้อกำหนดทั่วไป

21.1 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา คู่สัญญาเป็นผู้รับจ้างอิสระต่อกัน สัญญานี้ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน ตัวแทน หรือนายจ้างลูกจ้าง

21.2 การโอนสิทธิ คู่สัญญาฝ่ายใดจะไม่โอนสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่าย ซึ่งจะไม่ปฏิเสธโดยไม่มีเหตุอันสมควร

21.3 ข้อตกลงทั้งหมด สัญญานี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาในเรื่องที่ระบุ และใช้แทนข้อเสนอ การเจรจา และข้อตกลงก่อนหน้าทั้งหมด

21.4 การแก้ไข การแก้ไขสัญญาต้องทำเป็นหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจของทั้งสองฝ่าย เว้นแต่ CR ตามข้อ 5

21.5 การแยกส่วน หากข้อใดเป็นโมฆะหรือบังคับไม่ได้ ให้ข้ออื่นยังคงมีผลสมบูรณ์

21.6 การไม่สละสิทธิ การที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ใช้สิทธิในคราวใด ไม่ถือเป็นการสละสิทธินั้น

21.7 การปฏิบัติตามกฎหมายและการต่อต้านการทุจริต คู่สัญญาจะปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และจะไม่ให้ เสนอ หรือรับสินบนหรือประโยชน์อันมิควรได้ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญานี้

21.8 ภาษาและคู่ฉบับ สัญญานี้ทำเป็นภาษาไทย หากมีคำแปลภาษาอื่น ให้ฉบับภาษาไทยเป็นฉบับที่ใช้บังคับ สัญญาทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาถือไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ และอาจลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

| ผู้ให้บริการ | ลูกค้า |
| --- | --- |
| บริษัท โกอะลอง จำกัด | บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด |
| ลงชื่อ ................................................ | ลงชื่อ ................................................ |
| ( [●] ) | ( [●] ) |
| ตำแหน่ง [●] | ตำแหน่ง [●] |
| วันที่ [●] | วันที่ [●] |
| ลงชื่อ ................................................ พยาน | ลงชื่อ ................................................ พยาน |
| ( [●] ) | ( [●] ) |

เอกสารแนบท้าย 1 — ขอบเขตงาน (Statement of Work)

สัญญาเลขที่: [●]  |  SOW ฉบับที่: 1  |  วันที่: [●]

1. ขอบเขตงานที่รวมอยู่ในสัญญา

รายการด้านล่างร่างจากระบบที่พัฒนาอยู่ ณ วันที่จัดทำร่าง ต้องตรวจเทียบกับเอกสาร "Fameline Dock Queue — สเปคโปรแกรม" ฉบับที่ลูกค้าเห็นชอบ ก่อนลงนาม

Module A: เอกสารและคู่ค้า

| # | รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| A1 | ใบสั่งขาย (SO) | บันทึกทีละใบ ออกลิงก์/QR จองคิว ปิด ยกเลิก บันทึกสถานะชำระเงิน |
| A2 | ใบสั่งซื้อ (PO) | บันทึกทีละใบพร้อมรายการสินค้า ออกลิงก์/QR จองคิว |
| A3 | คู่ค้า | ทะเบียนลูกค้าและผู้ขาย |

Module B: การจองคิวและหน้างาน

| # | รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| B1 | หน้าจองคิวสำหรับคู่ค้า | เลือกวัน/เวลาที่ว่าง กรอกทะเบียนรถและคนขับ แก้ไขก่อนเช็คอิน ยกเลิกคิว |
| B2 | จัดการคิว | อนุมัติ ออกใบ DO จัดตาราง เลื่อน ยกเลิก เช็คอิน เรียกคิว เริ่มงาน ปิดงาน ลงชื่อปิดงาน |
| B3 | บอร์ดคิวและปฏิทิน | สถานะคิวตามท่า |
| B4 | เรียกคิวอัตโนมัติ | เมื่อท่าว่าง และการปรับสถานะคิวที่เลยกำหนด |
| B5 | หน้าคนขับ | ดูใบ DO เช็คอินด้วยตนเองพร้อมตรวจพิกัด การแจ้งเตือนบนเบราว์เซอร์ |
| B6 | จอแสดงคิว | สำหรับจอโทรทัศน์หน้าลาน |

Module C: การตั้งค่าและสิทธิ์

| # | รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| C1 | ข้อมูลหลัก | สาขา ท่า ประเภทรถ เวลาทำการ วันหยุด ตั้งค่าระบบคิว |
| C2 | ผู้ใช้งานและสิทธิ์ | บทบาท ระดับสิทธิ์ เมนู และการจำกัดสาขา |
| C3 | ประวัติการใช้งาน | บันทึกการสร้าง แก้ไข ลบข้อมูล |

Module D: รายงานและการเชื่อมต่อ

| # | รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| D1 | แดชบอร์ดและรายงาน | ตัวชี้วัดคลัง ภาพรวมคิว ส่งออกไฟล์ |
| D2 | เชื่อมต่อ ERP | รับข้อมูล SO/PO จาก Microsoft Dynamics AX 2012 ของลูกค้า ตามเอกสาร ERP-API-v1 |
| D3 | การแจ้งเตือนผ่าน LINE Official Account | [รวม / ไม่รวม — ●] |

รายการที่รอการยืนยันว่าอยู่ในขอบเขตหรือเป็น CR

[●] การสร้างคิวสำหรับรถที่มาถึงโดยไม่ได้จอง (Walk-in)

[●] ระดับสิทธิ์ 4 ชั้นและบทบาทผู้จัดการคลัง/ผู้บริหาร

[●] อื่น ๆ

2. งานที่ไม่รวมอยู่ในสัญญานี้

•  การพัฒนาหรือแก้ไขฝั่งระบบ ERP ของลูกค้า

•  การเชื่อมต่อกับระบบอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1

•  การนำเข้าข้อมูลเดิมจากระบบเก่า

•  แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือแบบติดตั้ง (ระบบเป็นเว็บที่ใช้งานบนมือถือได้)

•  การชำระเงินออนไลน์และการตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน

•  ค่าเช่าเครื่องแม่ข่าย ฐานข้อมูล โดเมน บริการส่งข้อความ และบริการภายนอกอื่น

•  อุปกรณ์ เครือข่าย จอแสดงผล และอุปกรณ์หน้างาน

•  การจัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว การขอความยินยอม และเอกสาร PDPA ของลูกค้า

•  การฝึกอบรมเกินกว่าที่ระบุในข้อ 5

•  บริการดูแลระบบหลังพ้นระยะเวลารับประกัน (MA)

3. กำหนดส่งมอบและงวดงาน

| งวด | ผลงานที่ส่งมอบ | กำหนด | ร้อยละ | จำนวนเงิน (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ลงนามสัญญา | [●] | 30 | [●] |
| 2 | Module A–C ใช้งานได้บนระบบทดสอบ | [●] | 30 | [●] |
| 3 | ผ่านการทดสอบ UAT ครบทุก Module | [●] | 30 | [●] |
| 4 | ขึ้นระบบใช้งานจริง และส่งมอบเอกสาร | [●] | 10 | [●] |

ระยะเวลาทดสอบ UAT ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ก่อนวันขึ้นระบบใช้งานจริง

4. สิ่งที่ลูกค้าต้องส่งมอบ

หากล่าช้า กำหนดส่งมอบงานเลื่อนตามจำนวนวันที่ล่าช้า (สัญญาข้อ 3.2)

| # | รายการ | กำหนดส่งภายใน | ผู้รับผิดชอบฝ่ายลูกค้า |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โลโก้ และข้อมูลสาขา ท่า ประเภทรถ เวลาทำการ | [●] | [●] |
| 2 | รายชื่อผู้ใช้งานและบทบาท | [●] | [●] |
| 3 | บัญชีบริการคลาวด์ หรือเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายตามข้อ 7 | [●] | [●] |
| 4 | บัญชี LINE Official Account (หากรวมในขอบเขต) | [●] | [●] |
| 5 | ความพร้อมฝั่ง ERP และบุคลากรสำหรับทดสอบการเชื่อมต่อร่วมกัน | [●] | [●] |
| 6 | รายชื่อผู้ทดสอบ UAT | [●] | [●] |
| 7 | คำวินิจฉัยในประเด็นที่ผู้ให้บริการสอบถาม | ภายใน 3 วันทำการ | [●] |

5. การฝึกอบรมและเอกสารส่งมอบ

•  ฝึกอบรมผู้ใช้งาน [1] ครั้ง ไม่เกิน [3] ชั่วโมง ผู้เข้าอบรมไม่เกิน [●] คน

•  คู่มือการใช้งานภาษาไทย แยกตามบทบาท

•  คู่มือผู้ดูแลระบบ และเอกสารการติดตั้ง สำรอง และกู้คืนระบบ

•  รหัสต้นฉบับ และข้อมูลรับรองการเข้าถึง

6. เกณฑ์การรับมอบงาน

งานแต่ละงวดถือว่าผ่านการรับมอบเมื่อ

•  ฟังก์ชันตามข้อ 1 ของงวดนั้นทำงานได้ครบถ้วนบนระบบทดสอบ

•  ไม่มีข้อบกพร่องระดับวิกฤต (ระบบใช้งานไม่ได้ หรือข้อมูลสูญหาย)

•  หรือลูกค้าไม่แจ้งข้อบกพร่องภายใน 7 วันทำการ (สัญญาข้อ 4.2)

7. สภาพแวดล้อมการทำงานของระบบ

•  รูปแบบการติดตั้ง: [On-Cloud (Vercel + Supabase) / On-Premise — ●]

•  เบราว์เซอร์: Google Chrome, Microsoft Edge, Safari รุ่นปัจจุบันและย้อนหลัง [2] รุ่น

•  ผู้ใช้งานระบบหลังบ้านพร้อมกันไม่เกิน [●] คน จำนวนคิวไม่เกิน [●] คิวต่อวัน

•  จำนวนสาขา [●] แห่ง

8. ค่าบริการ

| รายการ | จำนวนเงิน (บาท) |
| --- | --- |
| ค่าพัฒนาระบบ | [●] |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | [●] |
| รวมทั้งสิ้น | [●] |

•  อัตรากรณีทีมงานต้องหยุดรอเกิน 15 วันทำการ (สัญญาข้อ 3.3): [●] บาทต่อวัน

•  ค่าบริการภายนอกที่ลูกค้าชำระตรง (กรณี On-Cloud): ประมาณ 45 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ตามอัตราของผู้ให้บริการ ณ วันที่จัดทำเอกสาร และอาจเปลี่ยนแปลงตามผู้ให้บริการนั้น

9. ระดับการให้บริการในระยะเวลารับประกัน

| ระดับ | ลักษณะ | ตอบรับภายใน | เป้าหมายการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | ระบบใช้งานไม่ได้ หรือข้อมูลเสียหาย | 1 ชั่วโมง (ตลอด 24 ชั่วโมง) | 24 ชั่วโมง |
| P2 | ฟังก์ชันหลักใช้งานไม่ได้ มีทางเลี่ยง | 4 ชั่วโมงทำการ | 72 ชั่วโมง |
| P3 | ข้อบกพร่องเล็กน้อย | 24 ชั่วโมงทำการ | รอบการปรับปรุงถัดไป |

10. ผู้ประสานงานและช่องทางการบอกกล่าว

|  | ผู้ให้บริการ | ลูกค้า |
| --- | --- | --- |
| ผู้ประสานงานโครงการ | [●] | [●] |
| ผู้มีอำนาจอนุมัติ CR | [●] | [●] |
| จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | [●] | [●] |
| กลุ่มสนทนาโครงการ | [●] | [●] |

เอกสารแนบท้าย 2 — ข้อตกลงรักษาความลับ (Mutual Non-Disclosure Agreement)

1. คำนิยาม

1.1 "ข้อมูลที่เป็นความลับ" หมายถึง ข้อมูลทั้งหมดที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ("ผู้เปิดเผย") เปิดเผยหรือให้เข้าถึงแก่อีกฝ่าย ("ผู้รับข้อมูล") ไม่ว่าด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่น ไม่ว่าจะระบุว่าเป็นความลับหรือไม่ ซึ่งโดยสภาพหรือพฤติการณ์แห่งการเปิดเผยควรเข้าใจได้ว่าเป็นความลับ รวมถึง

(ก) ของลูกค้า: ข้อมูลของลูกค้า รายชื่อและข้อมูลลูกค้าและผู้ขายของลูกค้า ข้อมูลใบสั่งขาย ใบสั่งซื้อ ราคา ปริมาณ เงื่อนไขทางการค้า ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลการดำเนินงานคลังสินค้าและโลจิสติกส์ โครงสร้างและข้อมูลของระบบ ERP ข้อมูลพนักงาน และแผนธุรกิจ

(ข) ของผู้ให้บริการ: รหัสต้นฉบับ สถาปัตยกรรมระบบ และเอกสารของทรัพย์สินทางปัญญาเดิม วิธีการทำงาน โครงสร้างราคา และข้อเสนอทางการค้า

(ค) ของทั้งสองฝ่าย: เงื่อนไขของสัญญา ข้อมูลรับรองการเข้าถึง กุญแจเชื่อมต่อ และข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัย

1.2 ข้อมูลที่เป็นความลับ ไม่รวมถึงข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลพิสูจน์ได้ว่า

(ก) เป็นที่รับรู้ทั่วไปโดยมิใช่ความผิดของผู้รับข้อมูล

(ข) ผู้รับข้อมูลมีอยู่โดยชอบก่อนได้รับจากผู้เปิดเผย

(ค) ได้รับโดยชอบจากบุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่รักษาความลับ หรือ

(ง) พัฒนาขึ้นเองโดยอิสระโดยไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของผู้เปิดเผย

ข้อยกเว้นตามข้อ 1.2 ไม่ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคล

2. หน้าที่ของผู้รับข้อมูล

ผู้รับข้อมูลตกลงว่าจะ

(ก) ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาเท่านั้น

(ข) เก็บรักษาด้วยความระมัดระวังไม่น้อยกว่าที่ใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับของตนเอง และไม่ต่ำกว่าระดับที่วิญญูชนพึงปฏิบัติ

(ค) เปิดเผยเฉพาะต่อกรรมการ พนักงาน ที่ปรึกษา และผู้รับจ้างช่วง ที่จำเป็นต้องทราบเพื่อปฏิบัติตามสัญญา และผูกพันด้วยหน้าที่รักษาความลับที่ไม่ด้อยกว่าข้อตกลงนี้ โดยผู้รับข้อมูลรับผิดในการกระทำของบุคคลดังกล่าว

(ง) ไม่ทำซ้ำเกินกว่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญา

(จ) ไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน หรือถอดรหัสข้อมูลที่เป็นความลับ เว้นแต่สัญญาอนุญาตไว้

(ฉ) ไม่นำข้อมูลของลูกค้าที่เป็นข้อมูลจริงไปใช้ในสภาพแวดล้อมพัฒนาหรือทดสอบ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้แล้ว

(ช) แจ้งผู้เปิดเผยโดยไม่ชักช้าเมื่อทราบว่ามีการใช้หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต และให้ความร่วมมือในการบรรเทาความเสียหาย

3. การเปิดเผยตามกฎหมาย

หากผู้รับข้อมูลถูกบังคับโดยกฎหมาย คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจ ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ ผู้รับข้อมูลจะแจ้งผู้เปิดเผยล่วงหน้าเท่าที่กฎหมายอนุญาต เพื่อให้มีโอกาสคัดค้านหรือขอคุ้มครอง และจะเปิดเผยเพียงเท่าที่ถูกบังคับ

4. กรรมสิทธิ์

ข้อมูลที่เป็นความลับเป็นของผู้เปิดเผย ข้อตกลงนี้ไม่ให้สิทธิหรือการอนุญาตใด ๆ ในข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้รับข้อมูล นอกจากที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในสัญญา

5. การส่งคืนและทำลาย

เมื่อสัญญาสิ้นสุด หรือเมื่อผู้เปิดเผยร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้รับข้อมูลจะส่งคืนหรือทำลายข้อมูลที่เป็นความลับและสำเนาทั้งหมดภายใน 30 วัน และยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่ (ก) สำเนาที่กฎหมายกำหนดให้เก็บรักษา และ (ข) สำเนาในระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ ซึ่งจะถูกลบตามรอบปกติ โดยสำเนาดังกล่าวยังอยู่ภายใต้หน้าที่รักษาความลับ

6. ระยะเวลา

หน้าที่ตามข้อตกลงนี้มีผลตามสัญญาข้อ 9.2

7. การเยียวยา

คู่สัญญารับทราบว่าการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้อาจก่อความเสียหายที่ไม่อาจเยียวยาด้วยเงินได้อย่างเพียงพอ ผู้เปิดเผยจึงมีสิทธิร้องขอคำสั่งห้ามหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวจากศาล นอกเหนือจากสิทธิเรียกค่าเสียหายตามสัญญา

เอกสารแนบท้าย 3 — ข้อตกลงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement)

จัดทำตามมาตรา 40 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. บทบาทของคู่สัญญา

ลูกค้าเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งประมวลผลในนามและตามคำสั่งของลูกค้า

2. รายละเอียดการประมวลผล

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| วัตถุประสงค์ | พัฒนา ติดตั้ง ทดสอบ ดูแล และแก้ไขข้อบกพร่องของระบบตามสัญญา |
| ลักษณะการประมวลผล | จัดเก็บ เข้าถึง แสดงผล สำรอง กู้คืน และลบ |
| ระยะเวลา | ตลอดอายุสัญญา ระยะเวลารับประกัน และ MA (ถ้ามี) |
| เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล | (1) ผู้ติดต่อของลูกค้าและผู้ขายของลูกค้า (2) พนักงานขับรถ (3) พนักงานและผู้ใช้งานระบบของลูกค้า |
| ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล | ชื่อ–นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ ทะเบียนรถ รหัสผู้ใช้ LINE พิกัดตำแหน่งขณะเช็คอิน ภาพลายมือชื่อ ตัวระบุอุปกรณ์สำหรับการแจ้งเตือน และประวัติการใช้งานระบบ |
| ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (มาตรา 26) | ไม่มี — ลูกค้าจะไม่นำเข้าข้อมูลประเภทนี้ในระบบ |

3. หน้าที่ของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการตกลงว่าจะ

3.1 ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรของลูกค้า ซึ่งรวมถึงสัญญานี้ เท่านั้น และจะแจ้งลูกค้าหากเห็นว่าคำสั่งใดขัดต่อกฎหมาย

3.2 จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมตามข้อ 8 เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

3.3 จำกัดการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรที่จำเป็นต้องปฏิบัติงาน ซึ่งผูกพันด้วยหน้าที่รักษาความลับ

3.4 แจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่ลูกค้าโดยไม่ชักช้า และไม่เกิน 48 ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุ พร้อมรายละเอียดเท่าที่ทราบเกี่ยวกับลักษณะของเหตุ ข้อมูลและจำนวนเจ้าของข้อมูลที่ได้รับผลกระทบ และมาตรการที่ดำเนินการแล้ว เพื่อให้ลูกค้าปฏิบัติตามหน้าที่แจ้งเหตุตามกฎหมายได้ทันกำหนด

3.5 ให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่ลูกค้าในการตอบสนองคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และส่งต่อคำขอที่ได้รับโดยตรงให้ลูกค้าโดยไม่ชักช้า โดยไม่ตอบคำขอเองเว้นแต่ลูกค้ามอบหมาย

3.6 จัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลตามที่กฎหมายกำหนด

3.7 ให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ลูกค้าเพื่อแสดงการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ และยินยอมให้ลูกค้าหรือผู้ตรวจสอบที่ลูกค้าแต่งตั้ง ซึ่งผูกพันด้วยหน้าที่รักษาความลับ ตรวจสอบได้ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ ในเวลาทำการ และลูกค้าเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายของตน

4. หน้าที่ของลูกค้า

4.1 ลูกค้ารับผิดชอบความชอบด้วยกฎหมายของการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการมีฐานทางกฎหมาย การแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว และการขอความยินยอมในกรณีที่กฎหมายกำหนด

4.2 ลูกค้ารับผิดชอบการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล และความถูกต้องของข้อมูลที่นำเข้า

4.3 ลูกค้าเป็นผู้แจ้งเหตุละเมิดต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

5. ผู้ประมวลผลช่วง (Sub-processors)

5.1 ลูกค้าให้ความยินยอมเป็นการทั่วไปให้ผู้ให้บริการใช้ผู้ประมวลผลช่วงตามรายการด้านล่าง

| ผู้ประมวลผลช่วง | บริการ | ที่ตั้งการประมวลผล |
| --- | --- | --- |
| Supabase | ฐานข้อมูล การยืนยันตัวตน และที่เก็บไฟล์ | [●] |
| Vercel | เครื่องแม่ข่ายแอปพลิเคชัน | สิงคโปร์ |
| LINE | การส่งข้อความแจ้งเตือน (หากใช้งาน) | [●] |
| ผู้ให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (SMTP) | การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (หากใช้งาน) | [●] |

5.2 ในกรณีที่บัญชีบริการตามข้อ 5.1 เปิดในนามของลูกค้าและลูกค้าเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับผู้ให้บริการรายนั้น ให้ถือว่าผู้ให้บริการรายนั้นเป็นผู้ประมวลผลของลูกค้าโดยตรง ไม่ใช่ผู้ประมวลผลช่วงของผู้ให้บริการ

5.3 ผู้ให้บริการจะแจ้งลูกค้าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเพิ่มหรือเปลี่ยนผู้ประมวลผลช่วง ลูกค้ามีสิทธิคัดค้านโดยมีเหตุอันสมควร

5.4 ผู้ให้บริการจะทำข้อตกลงกับผู้ประมวลผลช่วงให้มีหน้าที่คุ้มครองข้อมูลไม่ด้อยกว่าข้อตกลงนี้ และยังคงรับผิดต่อลูกค้าในการกระทำของผู้ประมวลผลช่วงของตน

6. การส่งหรือโอนข้อมูลไปต่างประเทศ

ลูกค้ารับทราบและเห็นชอบให้จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ณ ที่ตั้งตามข้อ 5.1 ผู้ให้บริการจะไม่ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่นนอกเหนือจากนั้นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า และการส่งหรือโอนต้องเป็นไปตามมาตรา 28 และ 29 แห่ง PDPA

7. การส่งคืนและลบข้อมูล

7.1 เมื่อสิ้นสุดการให้บริการ ผู้ให้บริการจะส่งมอบข้อมูลของลูกค้าในรูปแบบที่ใช้กันทั่วไป หรือโอนการควบคุมบัญชีและฐานข้อมูลให้ลูกค้า ภายใน 30 วัน

7.2 ภายหลังการส่งมอบตามข้อ 7.1 ผู้ให้บริการจะลบข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของตน รวมถึงสำเนาในเครื่องของบุคลากร ภายใน 30 วัน และยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้เก็บรักษา

7.3 ผู้ให้บริการจะยกเลิกสิทธิ์เข้าถึงระบบใช้งานจริงของบุคลากรของตนเมื่อสิ้นสุดการให้บริการ หรือเมื่อลูกค้าร้องขอ

8. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขั้นต่ำ

| ด้าน | มาตรการ |
| --- | --- |
| การควบคุมการเข้าถึง | สิทธิ์ตามบทบาทและหลักสิทธิ์เท่าที่จำเป็น การแยกข้อมูลระดับแถวในฐานข้อมูล (Row-Level Security) บัญชีผู้ใช้รายบุคคล |
| การเข้ารหัส | เข้ารหัสระหว่างรับส่งด้วย TLS 1.2 ขึ้นไป เข้ารหัสข้อมูลขณะจัดเก็บตามมาตรฐานของผู้ให้บริการคลาวด์ |
| ข้อมูลรับรองการเข้าถึง | ไม่ฝังในรหัสต้นฉบับ จัดเก็บโทเคนและกุญแจเชื่อมต่อในรูปแบบค่าแฮช ไม่บันทึกลงในบันทึกระบบ |
| การบันทึกและตรวจสอบ | บันทึกประวัติการสร้าง แก้ไข ลบข้อมูล และการเชื่อมต่อจากระบบภายนอก |
| การสำรองข้อมูล | สำรองอัตโนมัติรายวัน |
| การพัฒนา | แยกสภาพแวดล้อมทดสอบจากใช้งานจริง ตรวจทานรหัสต้นฉบับ ตรวจสอบข้อมูลนำเข้า ไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจริงในการทดสอบโดยไม่ได้รับความเห็นชอบ |
| บุคลากร | ข้อตกลงรักษาความลับ และการยกเลิกสิทธิ์เมื่อพ้นหน้าที่ |
| การจัดการเหตุ | ขั้นตอนรับมือและแจ้งเหตุตามข้อ 3.4 |

9. ผู้ประสานงานด้านข้อมูลส่วนบุคคล

|  | ผู้ให้บริการ | ลูกค้า |
| --- | --- | --- |
| ชื่อ / ตำแหน่ง | [●] | [●] |
| จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | [●] | [●] |
| โทรศัพท์ | [●] | [●] |